УКРАЇНА

КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

вул.Незалежності, 83, м.Кіцмань, Чернівецької обл.59300 тел.2-39-75, факс.2-39-75

Email:04062127@mail.gov.ua

Проєкт

Р І Ш Е Н Н Я  № ______

____ __________ 2022 року                                                                                        м. Кіцмань

Про заходи з благоустрою та

санітарної очистки на території м. Кіцмань

та населених пунктів Кіцманської

територіальної громади

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та охорони довкілля Лисака Р.І. «Про заходи з благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів Кіцманської територіальної громади», відповідно до статей 5, 10, 20, 40 Закону України «Про благоустрій  населених  пунктів», абзацу третього статті 5 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 31.03.2022 р. № 412 – р «Про проведення санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Чернівецької області у 2022 році»,  з метою наведення належного санітарного стану на території населених пунктів  Кіцманської територіальної громади та забезпечення  санітарно-екологічного благополуччя  мешканців  громади, виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та охорони довкілля Лисака Р.І. «Про заходи з благоустрою та санітарної очистки на території  населених пунктів Кіцманської територіальної громади» прийняти до відома.

- Виконавчому комітету міської ради організувати проведення весняного – з                  01 квітня до 30 квітня та осіннього – з 1 жовтня до 1 листопада 2022 року місячників санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Кіцманської  ТГ, а також 16.04.2022 взяти участь у проведені Всеукраїнської акції – «День довкілля».

- Затвердити заходи з благоустрою та санітарної очистки на території                         м. Кіцмань та населених пунктів Кіцманської територіальної громади, що додаються.

- Виконання робіт здійснити з дотриманням Правил благоустрою населених пунктів Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням ХХVIII сесії Кіцманської міської ради VІІ скликання від  25.02.2020 №7/2.

- Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у червні 2022 року.

- Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника міського голови  з  питань  організаційно-господарської  діяльності  Олександра ТКАЧУКА.

Міський голова 								          Сергій БУЛЕГА

ДОДАТОК

до рішення виконавчого комітету

Кіцманської міської ради

від  _________2022 № _____

ЗАХОДИ

з благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів

Кіцманської територіальної громади

| № з/п | Назва заходів | Виконавці | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати та забезпечити роботи щодо приведення в належний санітарний стан, а також санітарну очистку та благоустрій підпорядкованих та прилеглих територій підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. | Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територій об’єктів комунальної власності, пам’ятників, обелісків, кладовищ в сільських населених пунктах Кіцманської територіальної громади | Керівники установ, підприємств комунальної власності, старости населених пунктів | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 3. | Організувати роботи по впорядкуванню прибудинкових територій житлового фонду | Димуряк В.Д. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. Лисак Р.І. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 4. | Провести роботи по санітарній очистці та благоустрою на кладовищах, парках, скверах та інших об’єктах загального користування в м. Кіцмань та населених пунктах територіальної громади | Яремій Я.В., Старости старостинських округів та сіл громади | Ткачук О.В. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 5. | Здійснити вирубку чагарників та парослі вздовж автомобільних доріг на під’їздах до населених пунктів територіальної громади, вулиць, тротуарів, автобусних зупинок, | Димуряк В.Д. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. Лисак Р.І. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 6. | Провести прибирання прибережних смуг малих річок | Власники та орендарі прилеглих земельних ділянок, старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 7. | Ліквідувати стихійні звалища сміття в придорожніх смугах на під’їздах до населених пунктів територіальної громади | старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 8. | Забезпечити укладання договору із спеціалізованою організацію для проведення профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт, звернувши особливу увагу на навчальні та дошкільні заклади. | Палагнюк Л.І. Королюк І.Ю. | Ткачук О.В. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 9. | Провести санітарну очистку та формування крон багаторічних дерев, які знаходяться на територіях загального користування, видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев | Яремій Я.В. старости старостинських округів та сіл громади | Ткачук О.В. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 10. | Організувати роботи по приведенню в належний санітарний стан доріг та узбіч комунальної власності | старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 11. | Впорядкувати місця видалення відходів Кіцманської територіальної громади | Яремій Я.В.. старости населених пунктів | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 12. | Організувати впорядкування та прибирання територій навчальних, дошкільних закладів, закладів культури, спортивних та дитячих майданчиків, закладів охорони здоров’я | Тарановська Т.С., Литвинюк О.В., Скорейко О.О., Хромюк В.В., Косташик Є.П. старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |
| 13. | Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації ходу проведення місячників санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Кіцманської територіальної громади | Мельничук Х.В. | Марусяк О.Ю. | впродовж квітня-травня та жовтня-листопада 2022 р. |
| 14. | Організувати контроль за виконанням заходів санітарної очистки, надання приписів та притягнення до відповідальності за порушення правил благоустрою | Гончарук О.В. старости старостинських округів та сіл громади | Ткачук О.В. Лисак Р.І. | до 30 квітня 2022 р. та до 31 жовтня 2022 |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету

Кіцманської міської ради 														       Ярослава РАКОВІЦА

Автор:

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та охорони довкілля                                                                          Родіон Лисак

Погодження:

Заступники міського голови

з питань організаційно-

господарської  діяльності

Олександр Ткачук

Начальник відділу правового забезпечення

та реєстраційних дій виконавчого

комітету міської ради                                                                                          Ірина Королюк

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                          Ярослава Раковіца