УКРАЇНА

КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

вул. Незалежності, 83, м.Кіцмань, Чернівецької обл.59300 тел.2-39-75, факс.2-39-75

Email:04062127@mail.gov.ua

# Р І Ш Е Н Н Я  № 49/3

08 березня 2023 року                                                                                                        м. Кіцмань

Про заходи з благоустрою та

санітарної очистки на території м. Кіцмань

та населених пунктів Кіцманської

міської територіальної громади

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та охорони довкілля Лисака Р.І. «Про заходи з благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів Кіцманської міської територіальної громади», відповідно до статей 5, 10, 20, 40 Закону України «Про благоустрій  населених  пунктів», абзацу третього статті 5 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наведення належного санітарного стану на території населених пунктів  Кіцманської міської територіальної громади та забезпечення  санітарно-екологічного благополуччя  мешканців  громади, виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та охорони довкілля Лисака Р.І. «Про заходи з благоустрою та санітарної очистки на території  населених пунктів Кіцманської міської територіальної громади» прийняти до відома (додається).

- Виконавчому комітету міської ради організувати проведення весняного – з                  15 березня до 15 квітня та осіннього – з 1 жовтня до 1 листопада 2023 року місячників санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Кіцманської  міської територіальної громади, а також 15.04.2023 взяти участь у проведені Всеукраїнської акції – «День довкілля».

- Затвердити заходи з благоустрою та санітарної очистки на території                         м. Кіцмань та населених пунктів Кіцманської міської територіальної громади, що додаються.

- Виконання робіт здійснити з дотриманням Правил благоустрою населених пунктів Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням ХХVIII сесії Кіцманської міської ради VІІ скликання від  25.02.2020 №7/2.

- Керівництву Кіцманської ТГ здійснити об’їзд населених пунктів громади з метою підведення  підсумків виконання заходів з благоустрою та санітарної очистки, огляду доріг -   травень 2023 року.

- Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у червні 2023 року.

- Про контроль за виконанням  заходів санітарної очистки, надання приписів та притягнення до відповідальності за порушення правил благоустрою заслухати Гончарука О.В., інспектора відділу житлово комунального господарства та охорони довкілля  – до 31 жовтня 2023 року.

8. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника міського голови  з  питань  діяльності виконавчих органів Юрія КОСАРА.

Міський голова 								          Сергій БУЛЕГА

Виконавчому комітету

Кіцманської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ

про заходи з благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів Кіцманської міської територіальної громади

Відповідно до статей 5, 10, 20, 40 Закону України «Про благоустрій  населених  пунктів», статті 5 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою наведення належного санітарного стану на території населених пунктів  Кіцманської територіальної громади, забезпечення  санітарно-екологічного благополуччя  мешканців  громади, фахівцями відділу житлово-комунального господарства та охорони довкілля Кіцманської міської ради спільно із керівниками установ та організацій громади, старостами населених пунктів розроблено план заходів з благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів Кіцманської територіальної громади, які планується здійснити в період з 15 березня  по 15 квітня та 1 жовтня по 1 листопада 2023 року, а також взяти участь у проведені Всеукраїнської акції – «День довкілля», який припадає на 15 квітня 2023 року.

Зокрема, планується організувати та забезпечити роботи щодо приведення в належний санітарний стан, а також санітарну очистку та благоустрій підпорядкованих та прилеглих територій підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, привести в належний санітарний стан територій об’єктів комунальної власності, пам’ятників, обелісків, кладовищ в сільських населених пунктах Кіцманської територіальної громади, організувати роботи по впорядкуванню прибудинкових територій житлового  фонду, провести роботи по санітарній очистці та благоустрою на кладовищах, парках, скверах та інших об’єктах загального користування в м. Кіцмань  та населених пунктах територіальної громади, здійснити вирубку чагарників та  парослі вздовж автомобільних доріг на під’їздах до населених пунктів територіальної громади, вулиць, тротуарів, автобусних зупинок, ліквідувати стихійні звалища сміття в придорожніх смугах  на під’їздах до населених пунктів територіальної громади, організувати впорядкування та прибирання територій навчальних, дошкільних закладів, закладів культури, спортивних та дитячих майданчиків, закладів охорони здоров’я, та інші заходи.

Всього планується реалізувати 19 організаційних заходів у всіх населених пунктах громади.

Начальник відділу ЖКГ

та охорони довкілля 								Родіон ЛИСАК

ДОДАТОК

до рішення виконавчого комітету

Кіцманської міської ради

від  08.03.2023 № 49/3

ЗАХОДИ

з благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів

Кіцманської міської територіальної громади

| № з/п | Назва заходів | Виконавці | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати та забезпечити роботи щодо приведення в належний санітарний стан, а також санітарну очистку та благоустрій підпорядкованих та прилеглих територій підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. | Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Лисак Р.І. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територій об’єктів комунальної власності, пам’ятників, обелісків, кладовищ в сільських населених пунктах Кіцманської територіальної громади | Керівники установ, підприємств комунальної власності, старости населених пунктів | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Ткачук О.В. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 3. | Організувати роботи по впорядкуванню прибудинкових територій житлового фонду | Димуряк В.Д. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Лисак Р.І. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 4. | Провести роботи по санітарній очистці та благоустрою на кладовищах, парках, скверах та інших об’єктах загального користування в м. Кіцмань та населених пунктах територіальної громади | Яремій Я.В., Старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 5. | Здійснити вирубку чагарників та парослі вздовж автомобільних доріг на під’їздах до населених пунктів територіальної громади, вулиць, тротуарів, автобусних зупинок, | Димуряк В.Д. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Лисак Р.І. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 6. | Провести прибирання прибережних смуг малих річок | Власники та орендарі прилеглих земельних ділянок, старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Лисак Р.І. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 7. | Ліквідувати стихійні звалища сміття в придорожніх смугах на під’їздах до населених пунктів територіальної громади | старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. Лисак Р.І. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 8. | Забезпечити укладання договору із спеціалізованою організацію для проведення профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт, звернувши особливу увагу на навчальні та дошкільні заклади. | Чорней І.В. Палагнюк Л.І. Королюк І.Ю. | Марусяк О.Ю. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 9. | Провести санітарну очистку та формування крон багаторічних дерев, які знаходяться на територіях загального користування, видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев | Яремій Я.В. старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 10. | Організувати роботи по приведенню в належний санітарний стан доріг та узбіч комунальної власності | старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 11. | Впорядкувати місця видалення відходів Кіцманської міської територіальної громади | Яремій Я.В.. старости населених пунктів | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 12. | Організувати впорядкування та прибирання територій навчальних, дошкільних закладів, закладів культури, спортивних та дитячих майданчиків, закладів охорони здоров’я | Тарановська Т.С., Литвинюк О.В., Скорейко О.О. Хромюк В.В., Косташик Є.П. старости старостинських округів та сіл громади | Марусяк О.Ю. Косар Ю.Д. | до 15 квітня 2023 р. та до 31 жовтня 2023 |
| 13. | Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації ходу проведення місячників санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Кіцманської територіальної громади | Мельничук Х.В. | Марусяк О.Ю. | впродовж березня, квітня та жовтня-листопада 2023 р. |
| 14. | Організувати контроль за виконанням заходів санітарної очистки, надання приписів та притягнення до відповідальності за порушення правил благоустрою | Гончарук О.В. старости старостинських округів та сіл громади | Лисак Р.І. | протягом 2023 року |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету

Кіцманської міської ради 														       Ярослава РАКОВІЦА