КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21 серпня 2026                                            м. Кіцмань                                                       № 329/8

Про затвердження Середньострокового

плану пріоритетних публічних інвестицій

Кіцманської міської територіальної громади

на 2027-2029 роки

Керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави» та № 527 «Про реалізацію публічних інвестиційних проєктів» (зі змінами), наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 352 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)», відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 08.06.2026 № 3502-05/53175-06 щодо формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) та протоколу засідання Інвестиційної ради Кіцманської міської територіальної громади від 23.07.2026 №3, виконавчий комітет  міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Кіцманської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, що додається.

2. Керівникам виконавчих органів Кіцманської міської ради забезпечити виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Кіцманської міської територіальної громади на 2027- 2029 роки та моніторинг з його реалізації.

3. Контроль  за   виконанням   цього рішення   покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександра МАРУСЯКА.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                            Олександр МАРУСЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Кіцманської міської ради                                                                                                                                                                                                 від  21.08.2026 р. №  329/8

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій Кіцманської міської територіальної громади на 2027-2029 роки

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Кіцманської міської територіальної громади (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення і моніторингу реалізації середньострокового плану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 року № 294 (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затверджених наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 352.

Середньостроковий план Кіцманської міської територіальної громади узгоджений із Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027 – 2029 роки, а також із Стратегією розвитку Кіцманської територіальної громади до 2027 року.

Цей план спрямований на концентрацію ресурсів для реалізації ключових проєктів соціального, інфраструктурного, екологічного та енергетичного спрямування, а також підвищення прозорості та ефективності використання публічних коштів.

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі  для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

Сфера дії  Середньострокового плану включає публічні інвестиції для реалізації проєктів і програм Кіцманської міської територіальної громади у 2027-2029 роках, крім компенсацій за пошкоджене/зруйноване майно та грантів для розвитку бізнесу і приватних осіб, що не є публічними інвестиціями за визначенням Бюджетного кодексу України.

Середньостроковий план розроблено управлінням стратегічного розвитку, економіки та цифровізації Кіцманської міської ради на підставі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів міської територіальної громади, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних  на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням міської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі- наскрізні стратегічні цілі)  є цілі, що мають міжгалузевий характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей.

На 2027-2029 роки визначено такі наскрізні стратегічні цілі, узгоджені з державними: енергоефективність - раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, зменшення втрат енергії; цифровізація – впровадження електронних послуг; реагування на зміни клімату - екологічність, адаптація інфраструктури до нових викликів та захисту  навколишнього середовища; гендерна рівність та безбар’єрність - створення безпечних, інклюзивних об’єктів інфраструктури, доступних для усіх категорій населення.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані Кіцманської міської територіальної громади, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027- 2029 роках належать:

- Громадська безпека

- Муніципальна інфраструктура та послуги

- Спорт, фізичне та молодіжне виховання

- Економічна діяльність

- Транспорт та послуги поштового зв'язку

- Освіта і наука

- Охорона здоров'я

- Соціальна сфера

- Цифрова трансформація держави та суспільства

- Енергетика

- Культура та інформація

- Житло

- Довкілля

До Середньострокового плану включено 21 напрям з 28 підсекторів в межах 13 галузей (секторів) для публічного інвестування.

Фінансова структура публічних інвестицій

На основі аналізу можливих джерел фінансування публічних інвестиційних проектів та програм визначено таку структуру фінансового забезпечення на 2027-2029 роки:

тис.грн.

| Джерело фінансування | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Кіцманської міської територіальної громади | 4 711 000 | 6 840 300 | 8 580 400 |
| Кошти залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн* | 0 | 0 | 0 |
| Кошти позики | 0 | 0 | 0 |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 |
| Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 4 711 000 | 6 840 300 | 8 580 400 |

Розрахунок здійснено відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ станом на 15.07.2026, який становить 51,1984 грн за 1 євро.

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027-2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування має таку структуру:                                                                                                                     тис.грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадська безпека | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 761 000 | 680 300 | 1 050 400 | 2 491 700 |
| Спорт, фізичне та молодіжне виховання | 450 00 | 200 000 | 200 000 | 850 000 |
| Економічна діяльність | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 750 000 |
| Транспорт та послуги поштового зв'язку | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 900 000 |
| Освіта і наука | 1 310 000 | 3 040 000 | 3 080 000 | 7 430 000 |
| Охорона здоров'я | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 500 000 |
| Соціальна сфера. | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 900 000 |
| Цифрова трансформація держави та суспільства | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 350 000 |
| Енергетика | 240 000 | 250 000 | 250 000 | 740 000 |
| Культура та інформація | 150 000 | 170 000 | 200 000 | 520 000 |
| Житло | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 650 000 |
| Довкілля | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 750 000 |
| Загальний результат | 4 711 000 | 6 840 000 | 8 580 400 | 20 131 000 |

В загальному обсязі галузей (секторів) для публічного інвестування передбачається можливість співфінансування проєктів, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів окремих цільових субвенцій з Державного бюджету України.

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку громади в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної, обласної та місцевої підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади та галузевих (секторальних) проєктних портфелів громади.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

У подальшому лише ті проекти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027-2029, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації, відділ містобудування Кіцманської міської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період з врахуванням залучення коштів з різних джерел фінансування –   2 491 700  тис.грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів | Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів | 1. Частка завершених безбар'єрних маршрутів | 17 | 45 | 60 | 70 |
|  |  | 2. Рівень забезпечення відновлення та розвитку муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади | 15 | 10 | 25 | 30 |
|  |  | 3.Частка облаштованих тротуарних доріжок | 10 | 25 | 35 | 45 |
|  |  | 4.Частка модернізованих пішохідних переходів | 0 | 10 | 25 | 50 |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | 1. Розширення доступу населення до якісного питного водопостачання | 28 | 35 | 45 | 60 |
|  |  | 2. Частка стічних вод, що проходять повний цикл біологічного очищення | 45 | 50 | 55 | 60 |
|  |  | 3.Скорочення втрат і витрат питної води у системах водопостачання | 40 | 50 | 70 | 90 |
|  |  | 4.Забезпечення якості питної води відповідно до стандартів ЄС та ДСанПіН | 15 | 40 | 50 | 90 |
|  |  | 5.Збільшення частки відновлюваних джерел енергії у споживанні підприємств водопостачання та водовідведення | 0 | 10 | 25 | 40 |
| Містобудування, благоустрій | Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Частка будівель, які планується термомодернізувати у рамках проектів | 10 | 20 | 30 | 50 |
|  | Виготовлення містобудівної документації щодо комплексної забудови населених пунктів громади |  | 15 | 20 | 30 | 35 |
| Захисні споруди об'єктів інфраструктур | Відновлення, модернізація та захист об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєво важливих послуг | Частка об'єктів критичної інфраструктури, на яких проведено заходи із захисту | 0 | 10 | 15 | 25 |
| Туристичні послуги | Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості | 1.Частка об’єктів маршруту місцями пам’яті, які комплексно облаштовані туристичною інфраструктурою та інтегровані до єдиної інформаційноцифрової системи (від загальної затвердженої кількості об'єктів) | 0 | 10 | 25 | 40 |
|  |  | 2.Частка створених і опублікованих маршрутів, що складаються з об’єктів історичного, релігійного та культурного значення для національних меншин (спільнот) та корінних народів України | 0 | 10 | 25 | 40 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт та послуги поштового зв’язку

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації, відділ містобудування Кіцманської міської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 900 000 тис.грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобільні дороги загального користування | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Рівень відповідності транспортної інфраструктури вимогам ЄС за показниками безпеки руху, швидкості та якості перевезення | 15 | 30 | 35 | 40 |
|  | Розбудова та відновлення інфраструктури доріг та вулиць комунальної власності | Частка відремонтованих доріг та вулиць комунальної власності | 55 | 65 | 75 | 100 |
| Безпека руху | Підвищення безпеки дорожнього руху та перевезень пасажирів і вантажів автомобільним, і залізничним транспортом в Україні | Зменшення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньотранспортних пригод | 55 | 80 | 85 | 90 |

Галузь для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, відділ освіти, молоді і спорту Кіцманської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 7 480 350 тис.грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування |  | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта |  | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Освіта |  | Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти | Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Освіта | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Освіта | Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень | Частка забезпечених підвезенням учнів серед тих, хто його потребує | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Освіта | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з підвищення енергоефективності | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Освіта | Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти | Частка закладів освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту | 20 | 30 | 50 | 70 |
| Освіта | Придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають повну загальну середню освіту | Частка дітей з особливими освіт-німи потребами, які забезпечені допо-міжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку), що допомагають опанувати освітню програму відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини | 40 | 50 | 60 | 70 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації Кіцманської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період з врахуванням залучення коштів з різних джерел фінансування – 3 500 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я | Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | 1.Рівень якості надання медичних послуг, ступінь відповідності медичної допомоги встановленим стандартам ефективності, безпеки, своєчасності та задоволеності пацієнтів | 60 | 70 | 85 | 90 |
|  |  | 2.Рівень охоплення населення якісними медичними послугами | 65 | 75 | 85 | 90 |
| Реабілітаційна допомога | Розбудова мереж стаціонарних реабілітаційних відділень | Рівень забезпечення населення якісною реабілітаційною допомогою | 50 | 70 | 85 | 100 |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я | Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Підвищення рівня оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням та технологіями | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Громадське здоров'я | Розбудова мережі сучасних безпечних закладів системи громадського здоров’я | 1.Рівень термомодернізації будівель закладів охорони здоров'я | 50 | 70 | 80 | 90 |
|  |  | 2.Рівень забезпечення населення центрами психічного здоров'я | 40 | 50 | 55 | 70 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації Кіцманської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  300 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку | Розвиток системи відеоспостереження та громадської безпеки | Охоплення населених пунктів громади системою відеоспостереження | 7 | 21 | 43 | 100 |
| Цивільний захист | Розвиток систем цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації | 1.Частка території громади, охопленої системами цивільно-го захисту та опові-щення населення | 80 | 90 | 95 | 100 |
|  |  | 2.Рівень забезпече-ності сил цивільного захисту необхідними засобами та технікою | 20 | 40 | 50 | 70 |
|  |  | 3.Рівень забезпечення населення захисними спорудами цивільного захисту | 40 | 50 | 60 | 75 |
|  |  | 4.Рівень забезпеченості громади Центром безпеки громади | 0 | 40 | 70 | 100 |
|  | Модернізація автоматичної системи оповіщення | Кількість розроблених проєктно-кошторисних документацій для встановлення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (МАСЦО), од. | 0 | 30 | 50 | 100 |

Галузь для публічного інвестування – Культура та інформація

Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, відділ культури, національностей та релігій Кіцманської міської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 520 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культурна спадщина та національна пам’ять | Забезпечення збереження культурної спадщини України шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об'єктів культурної спадщини | Рівень забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини шляхом проведення ремонтно-реставраційних та реставраційних робіт | 5 | 34 | 55 | 80 |
| Модернізація культурно-мистецьких закладів | Створення безбар’єрного, безпечного та енергоефективного середовища в закладах культури, облаштування необхідної інфраструктури | Частка закладів культури, пристосованих до потреб маломобільних груп населення та вимог безпеки | 25 | 45 | 65 | 85 |
| Розвиток бібліотечної справи та інформаційно-культурних послуг | Модернізація бібліотечної мережі, створення сучасних бібліотечних просторів, цифровізація бібліотечних послуг | Частка модернізованих бібліотек та бібліотечних просторів | 20 | 40 | 60 | 80 |

Галузь для публічного інвестування – Спорт, фізичне та молодіжне виховання

Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, відділ освіти, молоді і спорту Кіцманської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 850 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спорт та фізичне виховання | Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури, з урахуванням вимог доступності та безпеки | Частка населених пунктів територіальної громади, забезпечених доступною спортивною інфраструктурою | 8 | 15 | 30 | 50 |
|  | Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки | Будівництво та реконструкція об’єктів спортивної інфраструктури | 20 | 10 | 15 | 20 |
|  | Модернізація та розвиток спортивної, фізкультурно-оздоровчої та молодіжної інфраструктури громади | Модернізація, реконструкція, капітальний ремонт та оновлення будівель, споруд і приміщень закладів фізичної культури і спорту, молодіжних та дитячих об’єктів, у тому числі санітарно-побутових приміщень, роздягалень, душових, туалетних кімнат, приміщень для занять та перебування дітей і молоді, з облаштуванням безбар’єрного доступу, підвищенням енергоефективності, безпеки. | 30 | 50 | 70 | 90 |

Галузь для публічного інвестування – Житло

Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації, відділ містобудування Кіцманської міської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 650 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, модернізація житлового фонду та створення належних умов проживання. | Створення та розвиток соціального орендного житла | 1.Рівень забезпеченості соціальним житлом домогосподарств, які потребують такого житла | 0 | 15 | 20 | 25 |
|  |  | 2.Забезпечення житлом соціально вразливих категорій населення | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Розвиток та модернізація житлової інфраструктури громади | 1.Кількість модернізованих, реконструйованих та відремонтованих житлових об’єктів з урахуванням вимог доступності та безпеки | 10 | 10 | 15 | 15 |
|  |  | 2.Створення безпечного, доступного та комфортного житлового середовища | 0 | 10 | 10 | 10 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації Кіцманської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –750 000  тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона водного розвитку водного господарства, протипаводкового захисту, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | 1.Рівень захищеності населення та об'єктів інфраструктури від шкідливої дії вод | 10 | 30 | 50 | 100 |
|  |  | 2.Рівень покращення технічного стану захисних споруд | 10 | 45 | 75 | 100 |
|  | Забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням | 1.Рівень забезпечення населення централізованим водопостачанням | 12 | 13 | 15 | 17 |
|  |  | 2.Рівень розвитку технічної інфраструктури централізованого водопостачання | 13 | 55 | 75 | 100 |
| Управління відходами | Розроблення та запровадження системи сортування, улаштування та придбання техніки | Рівень розвитку технічної інфраструктури для роздільного збору сміття | 5 | 25 | 60 | 100 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Економічна діяльність

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації Кіцманської міської ради, ЦНАП.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  750 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість | Розвиток промислової, виробничої, підприємницької та індустріальної інфраструктури | 1.Створення індустріального парку з необхідною інженерною інфраструктурою, | 20 | 10 | 30 | 50 |
|  |  | 2.Модернізація територій для розміщення суб’єктів господарювання з урахуванням вимог доступності та безпеки | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Розвиток малого та середнього підприємництва | Розвиток цифрових рішень для спрощення ведення бізнесу | 1.Частка створених інформаційних модулів системи щодо дозвільних документів | 0% | 44 | 72 | 100 |
|  |  | 2.Рівень модернізації інформаційних модулів системи щодо дозвільних документів | 60 | 70 | 85 | 100 |
|  | Розвиток інфраструктури місцевого бізнесу та сфери послуг | Створення або модернізація об’єктів для надання послуг населенню | 10 | 20 | 25 | 30 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, відділ з питань соціальної роботи, відділ з питань ветеранської політики Кіцманської міської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –900 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації | Розвиток реабілітаційної та підтримувальної інфраструктури | 1.Частка осіб з інвалідністю, які пройшли реабілітацію з числа тих, хто її потребує | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2. Рівень забезпечення додатковими місцями для надання реабілітаційних послуг військовослужбовцям та особам з інвалідністю | 50 | 50 | 70 | 100 |
| Ветерани | Розвиток мережі ветеранських просторів | Рівень охоплення території громади мережею просторів різнопланового спрямування | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей | Розвиток житлової інфраструктури соціальної підтримки та інтеграції вразливих груп | Частка дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні в закладах, забезпечені належними умовами для виховання в сімейному оточенні | 90 | 95 | 98 | 100 |
|  |  | Рівень забезпечення соціальним житлом осіб, які його потребують | 40 | 60 | 80 | 90 |
| Соціальні послуги | Розвиток та модернізація інфраструктури надання соціальних послуг | Рівень модернізації соціальних установ та/або їх відділень | 50 | 55 | 60 | 90 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації Кіцманської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 740 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива | Розвиток та модернізація потужностей відновлюваної енергетики | Рівень оновлення та розвитку об’єктів відновлюваної енергетики | 6 | 50 | 60 | 90 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Цифрова трансформація держави та суспільства

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Кіцманської міської ради, Управління стратегічного розвитку, економіки та цифровізації Кіцманської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 350 000 тис.грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 рік (%) | Планове значення на 2028 рік (%) | Планове значення на 2029 рік (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровізація та публічні послуги | Реалізація Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації та безпеки | Рівень реалізації заходів з розвитку інформаційних систем, публічних електронних реєстрів та захисту інформації відповідно до пріоритетів державної політики у сфері цифровізації | 25 | 25 | 40 | 100 |

Керуюча справами (секретарка)

виконавчого комітету 									     					  Ярослава РАКОВІЦА